INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

PROYECTO “AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VÍAL: KFC – SUEÑO DE BOLIVAR”

PERIODO MAYO 2021- MAYO 2023

Contenido

1.	FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	2

2.	ANTECEDENTES	2

3.	OBJETIVOS	3

4.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3

5.	UBICACIÓN.	3

6.	ALCANCE.	3

7.	MARCO LEGAL	3

8.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.	4

9.	ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.	4

10.	METODOLOGÍA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PMA.	4

11.	EVALUACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL	6

12.	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL REGISTRO AMBIENTAL DE “AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL: KFC – SUEÑO DE BOLIVAR"	7

13.	INFORME AMBIENTAL ANUAL	9

14.	SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN	19

15.	PLAN DE ACCIÓN	20

# FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

| FICHA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL: KFC – SUEÑO DE BOLÍVAR |
| No. Resolución: | 240738 |
| Fecha de obtención: | 05 mayo de 2020 |
| Código de Proyecto: | MAE-RA-2020-350738 |
| Ubicación Geográfica: | Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas Cantón: Santo Domingo Parroquia: Santo Domingo de los Colorados |
| Tipo de autorización administrativa: | Registro Ambiental |
| Periodo de evaluación: | Mayo 2021 – mayo 2023 |
| DATOS DEL PROPONENTE: | Razón Social: GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas |
|  | Representante Legal: Abg. Johana Núñez García – Prefecta. |
|  | ------------------------------------------------ Abg. Johana Núñez – Prefecta. |
|  | Dirección o domicilio: Av. Monseñor Emilio Lorenzo Stehle s/n y Av. Esmeraldas. |
|  | Teléfono, fax o correo: 022762949 - 022760663 |
| Supervisión: | Dirección De Gestión Ambiental |
| Equipo técnico que elaboró el IAC | -------------------------------------- Ing. Gabriela Romo Técnico en Gestión Ambiental |

# ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 240738 la SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, otorga al GAD Provincial el Registro Ambiental No. MAE-SUIA-RA-DPASDT-2020-6009 para el proyecto AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC-SUEÑO DE BOLÍVAR, el 05 de mayo de 2020.

Conforme el Convenio de Ejecución de la Delegación de Competencias de la Vía Alóag – Santo Domingo, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP, en lo referente a la Ampliación a cuatro carriles de la Vía Alóag – Santo, Tramo KFC-Sueño de Bolívar, en la Cláusula tercera, numeral 3.1 que hace referencia a la RESPONSABILIDAD, indica que con el presente convenio la Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP asume la responsabilidad total de la EJECUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA VÍA ALÓAG – SANTO DOMINGO EN LO REFERENTE A LA AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VÍA ALÓAG – SANTO, TRAMO KFC-SUEÑO DE BOLÍVAR.

La Empresa Pública Santo Domingo Construye EP, a través del Acuerdo de Alianza Estratégica Nro. EPCO-AJ-AE-2020-006 suscribió el proceso AE-EPCOTSA-06-2020 con MAQHAYES S.A. para la ejecución del proyecto: “AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC – SUEÑO DE BOLÍVAR”.

MAQHAYES S.A, en calidad de Socio Estratégico de la Empresa Santo Domingo Construye EP del GAD Provincial ejecuta el Proyecto de “AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC – SUEÑO DE BOLÍVAR”, por lo que el GAD Provincial como titular del permiso ambiental a través de la EPCO verifica el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y obligaciones de la Autorización Administrativa Ambiental.

Durante la ejecución del Proyecto en el periodo de evaluación comprendido entre mayo 2021 – mayo 2023 existieron varias suspensiones de la obra, como se detalla a continuación:

| FECHA DE SUSPENSIÓN | FECHA DE REINICIO | TIEMPO DE SUSPENSIÓN |
| --- | --- | --- |
| 28 de enero de 2022 | 11 de abril de 2022 | 3 meses |
| 14 de junio de 2022 | 01 de julio de 2022 | medio mes |
| 15 de octubre de 2022 | 28 de marzo de 2023 | 5 meses |

Mediante Oficio Nro.MAAE-DZ2-2021-0482-0 del 21 de marzo de 2021 la Dirección Zonal del Ministerio de Ambiente y Agua Santo Domingo, en cumplimiento a las obligaciones del permiso ambiental, solicitó al GAD Provincial el ingreso del Informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecto de Ampliación y Rehabilitación a cuatro carriles del tramo vial KFC – Sueño de Bolívar, correspondiente al periodo mayo 2020 – mayo 2021.

En cumplimiento a las disposiciones de la Autoridad Ambiental el GAD Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas mediante Oficio Nro. JNG-PREF-2021-0275 de fecha 20 de abril de 2021 y recibido el 26 de mayo de 2021, remitió a la Dirección Zonal del Ministerio de Ambiente y Agua el Informe Ambiental de Cumplimiento del PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC – SUEÑO DE BOLÍVAR periodo mayo 2020 – mayo 2021 para su revisión y pronunciamiento.

Mediante Oficio Nro.MAAE-DZ2-2021-0950-0 del 10 de junio de 2021 la Dirección Zonal del Ministerio de Ambiente y Agua Santo Domingo, en cumplimiento a las obligaciones del permiso ambiental, emite pronunciamiento de observación respecto al Informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecto de Ampliación y Rehabilitación a cuatro carriles del tramo vial KFC – Sueño de Bolívar periodo mayo 2020 – mayo 2021.

Mediante Oficio Nro. JNG-PREF-2021-0506 de fecha 15 de julio de 2021 y recibido el 16 de julio de 2021, el GAD Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas remitió a la Dirección Zonal del Ministerio de Ambiente y Agua el Informe Ambiental de Cumplimiento del PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A C00UATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC – SUEÑO DE BOLÍVAR del periodo mayo 2020 – mayo 2021 subsanadas las observaciones para su revisión y pronunciamiento técnico final, ha transcurrido 1 año 10 meses y hasta la fecha no existe pronunciamiento por parte del MAATE.

En cumplimiento al Art. 489 del Reglamento de Aplicación al Código Orgánico de Ambiente que establece …(..).. Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años, se remite el Informe Ambiental de Cumplimiento del PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC – SUEÑO DE BOLÍVAR del periodo mayo 2021 – mayo 2023, para análisis y pronunciamiento técnico.

# OBJETIVOS

- Elaborar el Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo de evaluación agosto 2021 - agosto 2 mayo 2021 – mayo 2023 del proyecto “PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC – SUEÑO DE BOLÍVAR” para presentación ante la Autoridad Ambiental.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar la normativa ambiental vigente relacionada con las actividades del proyecto.

- Evaluar las medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

- Evaluar las obligaciones derivadas de la autorización administrativa.

- Identificar hallazgos en caso de incumplimientos y plantear un plan de acción para levantar las no conformidades identificadas durante el periodo evaluado.

# ALCANCE.

El presente informe abarca la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente relacionada con las actividades del proyecto, medidas ambientales constantes en el Plan de Manejo Ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa del periodo mayo 2021 - mayo 2022 del proyecto “AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC – SUEÑO DE BOLÍVAR”.

# DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

Las actividades que se realizan en el proyecto “Ampliación y rehabilitación a cuatro carriles tramo vial: KFC – Sueño de Bolívar”, Código MAE-RA-2020-350738, están siendo ejecutadas a medida de las planillas de avance de obra fueron las cuales se enuncia a continuación.

El sistema de ejecución del proyecto en el transcurso de la ejecución de la obra de longitud 7 km aproximadamente, se basa en varias etapas las cuales se describen a continuación:

- Movilización de maquinaria y equipo

- Mantenimiento periódico de maquinaria

- Desalojo del desbroce de la vegetación existente, tierra y escombros.

- Excavación y movimiento de suelos mediante maquinaria

- Obras de arte menor

- Aplicación de carpeta asfáltica

- Construcción de puente

- Transporte materiales pétreos:

  - Mejoramiento

  - Subbase

  - Base

- Explotación y aprovechamiento de material pétreo de canteras

# METODOLOGÍA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PMA.

El informe ambiental de cumplimiento se ha realizado por parte del técnico en gestión ambiental encargado del seguimiento y ha incluido la ejecución de las actividades que se describen a continuación:

- Aplicación de medidas ambientales durante el periodo evaluado

- Revisión y evaluación del Marco Legal vigente aplicable a las características del proyecto.

- Evaluación de las obligaciones del Registro Ambiental

- Elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento (IAC).

Los hallazgos identificados, asociados a las actividades, serán evaluados para determinar su cumplimento, atendiendo los criterios establecidos en los Art. 499, 500 y 501 del Reglamento de Aplicación del Código Orgánico de Ambiente.

Se efectuó la evaluación del grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente, obligaciones del Registro Ambiental y de las actividades del Plan de Manejo Ambiental, según los siguientes criterios:

- CUMPLE: Se da cuando las operaciones y actividades cumplen con las disposiciones establecidas en la ley, Plan de Manejo Ambiental.

- NO CUMPLE. (NC-): Cuando no se ha cumplido las medidas propuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental como en la Normativa Ambiental vigente.

- NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+): Se presenta cuando existe una falta grave al Plan de Manejo Ambiental o a la legislación ambiental vigente. Así mismo, puede darse en el caso de la acumulación de varias no conformidades menores. Se usarán los siguientes criterios:

A continuación, la tabla que se utilizará para la verificación de las actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y la normativa.

| PLAN | Medida Ambiente | EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | Medios de Verificación | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | NC- | NC+ | N/A |  |  |
| No | Contenido |  |  |  |  |  |  |

# EVALUACIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

| N° | NORMATIVA | EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Nc- | Nc+ | NA |  |  |
| CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PUBLICADO EL 20 DE OCTUBRE DE 2008 ‐ R. O. NO. 449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Art 83. Inciso 6. “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. | X |  |  |  | Durante la etapa de ejecución del proyecto se ha impartido charlas de concientización a los trabajadores tomado en considerado todos los componentes ambientales. | Capacitaciones a los trabajadores en buenas prácticas ambientales y el respeto a la naturaleza. (Anexo 1 y 5) Socialización a la comunidad y trabajadores sobre el PMA). |
| CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE / CAPITULO II GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Art. 231.- Obligaciones y responsabilidades, numeral 3. Los generadores de residuos, en base al principio de jerarquización, priorizarán la prevención y minimización de la generación de residuos sólidos no peligrosos, así como el adecuado manejo que incluye la separación, clasificación, reciclaje y almacenamiento temporal; en base a los lineamientos establecidos en la política nacional y normas técnicas. | X |  |  |  | El proyecto cuenta con contenedores diferenciados en su campamento temporal. La clasificación de los desechos sólidos no peligrosos como se evidencia en las fotografías, así mismo se ha capacitado en temas de manejo de buenas prácticas ambientales. | Anexo 1 y 14.- (Capacitación sobre el Manejo de los Desechos Sólidos, foto de contenedores) |
| REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento.- Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional. | X |  |  |  | Mediante Oficio Nro. JNG-PREF-2021-0506 se remitió al MAATE el Informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecto de Ampliación y Rehabilitación a cuatro carriles del tramo vial Kfc – Sueño de Bolívar periodo mayo 2020 – mayo 2021, ha transcurrido 1 año 10 meses y hasta la fecha no existe pronunciamiento por parte del MAATE. | Oficio Nro. JNG-PREF-2021-0506 |
| 19 | Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.- Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (l) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años. | X |  |  |  |  |  |

# EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL REGISTRO AMBIENTAL

| N° | NORMATIVA | EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Nc- | Nc+ | NA |  |  |
| 1 | Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado. | X |  |  |  | El GAD – Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas comprometidos con el ambiente ha realizado las actividades propuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental y la Normativa Ambiental vigente. | Informe Ambiental de Cumplimiento – Ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. |
| 2 | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en un término no mayor a 60 días hábiles, conforme la normativa ambiental aplicable. | X |  |  |  | Para la ejecución del Proyecto el GAD Provincial a través de la Empresa Pública Santo Domingo Construye EP, se encuentra ejecutando la obra en virtud de una Alianza Estratégica suscrita con MAQHAYES S.A, quién conforme el numeral 5.3 de la cláusula quinta, es el responsable de la generación y gestión de los residuos o desechos relacionados con la obra, por tal razón, no obtuvo el RGDP. Se anexa el RGDP de EUFRARTESINVEST S. A, empresa que brinda el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria utilizada subcontratada por MAQHAYES S. A, para la ejecución del Proyecto | Registro del Generador Desechos Peligroso. Anexo 13. |
| 3 | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente. | X |  |  |  | Elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento de la del proyecto. | Informe Ambiental de Cumplimiento |
| 4 | Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente. | X |  |  |  | Se realizó los respectivos monitoreos conforme a lo establecido en el PMA del proyecto en ejecución. | Informe técnico de monitoreo de ruido y gases. |
| 5 | Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento. | X |  |  |  | Se remite el presente IAC dentro del término de tiempo establecido en la normativa. | N/A |
| 6 | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera. | X |  |  |  | El GAD – Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas tiene la apertura con todas las instituciones que requieran visitar las instalaciones que son manejados por la prefectura. | GAD – Provincial prestos a colaborar dentro de las competencias que ejecuta. |
| 7 | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera. |  |  |  | X | Hasta la actualidad no se ha visto la necesidad de realizar modificación al PMA establecido. |  |
| 8 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | X |  |  |  | Cuando la Autoridad Ambiental lo requiera existirá la apertura para que realice las inspecciones se seguimiento y control en el proyecto. |  |
| 9 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local. | X |  |  |  | Se cumple con la presentación del segundo Informe Ambiental de Cumplimiento dentro del término establecido en la normativa. |  |

# EVALUACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| No | MEDIDAS | EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Nc- | Nc+ | NA |  |  |
| PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL ÁREA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Evacuar todo tipo de escombros, basuras, restos de materiales y otros de las áreas de construcción. |  |  |  | X | No aplica, el proyecto se encuentra en estado de ejecución. |  |
| 2 | Recolectar y entregar a gestores ambientales. |  |  |  | X | No aplica, el proyecto se encuentra en estado de ejecución. |  |
| 3 | Desmontar y evacuar de los frentes de trabajo, todo vestigio de estructuras temporales construidas: áreas de almacenamiento de materiales e insumos. |  |  |  | X | No aplica, el proyecto se encuentra en estado de ejecución. |  |
| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Emisión de charlas ambientales, de seguridad laboral, contingencias y otros, al personal obrero de la Constructora. | X |  |  |  | Se cuenta con registros de capacitación en charlas de concientización. | Anexo 1.- Registro fotográfico y registro de asistencia |
| 5 | Elaborar y difundir trípticos con información clave del proyecto. | X |  |  |  | En las distintas etapas de ejecución del proyecto se realizaron la entrega de trípticos informativos a la comunidad y a los trabajadores. | Anexo 2.- Registro fotográfico de entrega de trípticos. |
| 6 | Charlas ambientales y de adiestramiento sobre adecuadas prácticas constructivas amigables con el ambiente, primeros auxilios, usos de equipos de protección personal. | X |  |  |  | Se cuenta con registros de capacitación en charlas de concientización. | Anexo 1.- Registro fotográfico y registro de asistencia. |
| 7 | Comunicaciones Radiales | X |  |  |  | A través de entrevistas radiales en medios locales por parte de la gerencia se informa a la comunidad de la provincia el avance de la obra. | Anexo 3.- Registro fotográfico de agenda de medios. |
| 8 | Comunicaciones de Prensa Escrita - Domingo | X |  |  |  | La prefectura a través de sus redes sociales realiza la publicación de los avances de obra como medio de información hacia la comunidad. | Anexo 4.- Registro fotográfico de agenda de medios. |
| 9 | Emisión de charlas ambientales, a pobladores locales del área de influencia directa. | X |  |  |  | Se cuenta con registros de capacitación en charlas de concientización. | Anexo 5.- Registro fotográfico y registro de asistencia. |
| 10 | Elaborar y difundir afiches con información clave del proyecto. | X |  |  |  | En las distintas etapas de ejecución del proyecto se realizaron la entrega de afiches informativos a la comunidad y a los trabajadores. | Anexo 6.- Registro fotográfico de colocación de afiches informativos. |
| PLAN DE CONTINGENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Implementar rescate y primeros auxilios a implicados. Traslado inmediato a centros de salud cercanos. | X |  |  |  | Se realizó simulacros como medio de contingencia para posibles incidentes y/o accidentes que se puedan presentar en obra. | Anexo 7.- Registro fotográfico |
| 12 | Señalizar rutas de evacuación en obra y punto de encuentro. | X |  |  |  | Se encuentra señalizadas las áreas que conforman el campamento temporal. | Anexo 8.- Registro fotográfico |
| 13 | Controlar posibles incendios que pudieren producirse. Desconectar el fluido eléctrico. Identificar sitios de origen del circuito. | X |  |  |  | En el campamento temporal de operaciones se cuenta con medios de extinción en caso de presentarse posibles accidentes. | Anexo 9.- Registro fotográfico |
| 14 | Identificación de las zonas seguras en los frentes de trabajo y señalizarlos. | X |  |  |  | Se coloca señalización preventiva e informativa en la ejecución de la obra. | Anexo 10.- Registro fotográfico |
| 15 | Elaborar y colocar planos sobre rutas de evacuación en sitios estratégicos. | X |  |  |  | Se mantiene planos con rutas de evacuación en la cartelera informativa en el campamento de la empresa constructora. | Anexo 11.- Registro fotográfico |
| 16 | En caso de Pandemia -Aislar a los pacientes infectados, solicitar a las autoridades de salud su intervención y desinfección del campamento. | X |  |  |  | En la ejecución de la obra no se ha presentado ningún caso de Covid 19, se cuenta con un protocolo de Bioseguridad para el proyecto. Además el personal de obra cuenta con sus respectivas vacunas otorgadas por el ministerio de salud pública. | Anexo 12.- Certificados de vacunación MSP. |
| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Estar registrados como generador de Desechos peligrosos. | X |  |  |  | Para la ejecución del Proyecto el GAD Provincial a través de la Empresa Pública Santo Domingo Construye EP, se encuentra ejecutando la obra en virtud de una Alianza Estratégica suscrita con MAQHAYES S.A, quién conforme el numeral 5.3 de la cláusula quinta, es el responsable de la generación y gestión de los residuos o desechos relacionados con la obra, por tal razón, no obtuvo el RGDP. Se anexa el RGDP de EUFRARTESINVEST S. A, empresa que brinda el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria utilizada subcontratada por MAQHAYES S. A, para la ejecución del Proyecto. | Anexo 13.- RGDP aprobado. |
| 18 | Construir infraestructura para acopio de desechos (Galpones con techos y cerramiento). Un área para material de reciclaje (Cartón, papel). | X |  |  |  | En el campamento existe un área para la clasificación y almacenamiento temporal de los residuos sólidos que cuenta con contenedores para diferenciación | Anexo 14.- Registro fotográfico. |
| 19 | Retirar los escombros y otros desechos de la construcción. | X |  |  |  | Se realiza el desalojo en la escombrera autorizada. | Anexo 15.- Registro fotográfico. Registro ambiental de la escombrera. |
| 20 | Entregar la basura y desechos (Reciclables a recicladores) y desechos en general, hasta sitios de disposición final definidos por el Fiscalizador de la obra. | X |  |  |  | Los desechos comunes son entregados al recolector municipal y los reciclables son entregados a recicladores. | Anexo 14.- Registro fotográfico. Anexo 16.- Registro fotográfico. |
| 21 | Contratación de Baterías Sanitarias Móviles. | X |  |  |  | En el campamento se cuenta con baterías sanitarias fijas además se contrató baterías sanitarias móviles ubicadas en lugares estratégicos de la obra. | Anexo 17.- Registro fotográfico. |
| 22 | Adecuación de un área para almacenamiento de combustibles, plataformas para mantenimiento de maquinaria con cubierta y para el almacenamiento de desechos. |  |  |  | X | En las instalaciones del proyecto no se almacena combustible, los mantenimientos de la maquinaria se lo realiza en EUFRATESINVEST S.A. Para el abastecimiento de combustible de la maquinaria y equipos utilizados en la obra se los realiza en la gasolinera HENAY ubicada en la vía Chone km 1 1/2. | Anexo 18.- Registro fotográfico. |
| 23 | Registro y entrega de Desechos Peligrosos a Gestores Ambientales Calificados. |  |  |  | X | Los mantenimientos de la maquinaria y vehículos pesados involucrados en el proyecto lo realizan en la empresa EUFRATESINVEST S.A., la cual cuenta con su respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos. | Anexo 13.- RGDP aprobado. |
| 24 | Construcción de trampas de grasa y aceite. |  |  |  | X | Los mantenimientos de la maquinaria y vehículos pesados involucrados en el proyecto lo realizan en la empresa EUFRATESINVEST S.A, por lo que en el campamento temporal no se realizó la construcción de las trampas de grasa y aceite. | Anexo 19.- Registro fotográfico. |
| 25 | Dotación de Basureros | X |  |  |  | Para la clasificación de los desechos sólidos se colocaron contenedores para diferenciación de desechos comunes reciclables. | Anexo 14.- Registro fotográfico. |
| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tomar muestras de ruido. Solicitar certificados de mantenimiento de vehículos y maquinarias. | X |  |  |  | Se realizó el respectivo muestreo de ruido ambiente en la obra. | Anexo 20.- Informe técnico del monitoreo de ruido. |
| 27 | Evaluar mensualmente el cumplimiento de rubros ambientales contratados y previstos en el PMA. | X |  |  |  | Se cumple con la presentación del presente documento, dentro del término establecido en la normativa ambiental vigente. | Informe Ambiental de Cumplimiento. |
| 28 | Tomar muestras de gases y humo. | X |  |  |  | Se realizó el respectivo muestreo de gases y humo en la planta de asfalto de la empresa constructora. | Anexo 21.- Informe técnico del monitoreo de gases y humo. |
| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Instalar extintores de 10 lbs de clase ABC. | X |  |  |  | En el campamento temporal se cuenta con medios de extinción. | Anexo 9.- Registros fotográfico. |
| 30 | Instalar Kit anti derrames (Pala, guantes, nitrilo, absorbente químico, mascarillas). | X |  |  |  | En el campamento temporal se cuenta con un kit anti derrames. | Anexo 22.- Registros fotográfico. |
| 31 | Construir sanitarios, pozo séptico y duchas en campamentos y talleres. | X |  |  |  | En el campamento temporal se cuenta con un pozo séptico y una ducha. | Anexo 23.- Registro fotográfico. |
| 32 | Exigir el uso de lonas cobertoras para volquetes que transportan material. | X |  |  |  | Se realiza la colocación de la lona en los volquetes en el transporte del material pétreo colocados en los frentes de trabajo. | Anexo 24.- Registro fotográfico. |
| 33 | Instalar botiquines con suministros de primeros auxilios. | X |  |  |  | Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios con sus respectivos insumos. | Anexo 25.- Registro fotográfico. |
| 34 | Colocar rótulos ambientales en el proyecto. Ejemplo “NO BOTE BASURA, USE LOS BASUREROS” (2.40* 1.40). | X |  |  |  | Se cuenta con un área de disposición temporal de desechos sólidos con su respectivo etiquetado, además se ha instalados letreros con mensajes ambientales en distintos sitios de la obra. | Anexo 14 y 26.- Registro fotográfico. |
| 35 | Efectuar ordenamiento y limpieza permanente de las áreas de trabajo del proyecto. | X |  |  |  | Se realiza diariamente la limpieza del campamento y se mantiene un orden en el acopio de materiales. | Anexo 27.- Registro fotográfico. |
| 36 | Tomar muestras de emisión de gases y humo en patios de maquinarias, plantas de asfaltos, trituradora y otros. | X |  |  |  | Se realizó el respectivo muestreo de gases y humo en la planta de asfalto de la empresa constructora. | Anexo 21.- Informe técnico del monitoreo de gases y humo. |
| 37 | Agua para control de Polvo. | X |  |  |  | Se realiza el control de polvo en los frentes de trabajo. | Anexo 28.- Registro fotográfico. |
| 38 | Tomar muestras de ruido. Solicitar certificados de mantenimiento de vehículos y maquinarias. | X |  |  |  | Se realizó el respectivo muestreo de ruido ambiente en la obra. | Anexo 20.- Informe técnico del monitoreo de ruido. |
| 39 | Construir áreas para almacenamiento de combustibles, plataformas para mantenimiento de maquinaria, trampas de grasas y cubiertas. |  |  |  | X | En las instalaciones del proyecto no se almacena combustible, los mantenimientos de la maquinaria se lo realiza en EUFRATESINVEST S.A. |  |
| 40 | Identificación de la Escombrera - Incluye capa final para área de sembrado | X |  |  |  | Actualmente se encuentra el proyecto en ejecución por lo cual la escombrera está en operación y mantenimiento. | Anexo 15.- Registro fotográfico. Registro ambiental de la escombrera. |
| PLAN DE REHABILITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Efectuar tendido, compactación y mejoramiento del suelo (colocación de capa vegetal), en todas las escombreras del proyecto y someterlas a reforestación. |  |  |  | X | No aplica, el proyecto se encuentra en estado de ejecución. Actualmente la escombrera se encuentra en estado de operación y mantenimiento. | La escombrera es de propiedad privada, los dueños dispondrán de su etapa final. |
| 42 | Plantar árboles y arbustos y sembrar césped en sitios específicos del proyecto. |  |  |  | X | No aplica, el proyecto se encuentra en estado de ejecución. Actualmente no se han presentado sitios puntuales con la fiscalización para iniciar la siembra de la vegetación secundaria. | Pendiente realizar la actividad. |
| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Colocar un buzón de quejas con acceso a la población. | X |  |  |  | En el campamento temporal del proyecto se cuenta con un buzón de sugerencia y quejas en donde la comunidad y los trabajadores del proyecto puedan indicar las sugerencias que ellos crean pertinentes. | Anexo 29.- Registro fotográfico. |
| 44 | Efectuar reuniones informativas y de socialización del proyecto con la gente local. | X |  |  |  | Se realizó charlas con la comunidad para indicarles las etapas del proceso constructivo del proyecto y su impacto en la sociedad. | Anexo 5.- Registro fotográfico y registro de asistencia. |
| 45 | Presentación Pública del proyecto. | X |  |  |  | Se realizó charlas con la comunidad para indicarles las etapas del proceso constructivo del proyecto y su impacto en la sociedad. | Anexo 5.- Registro fotográfico y registro de asistencia. |
| 46 | Técnico a cargo debe alertar sobre cierre temporal de la vía, afectación a servicios de agua, luz, etc. | X |  |  |  | Se realizó charlas con la comunidad para indicarles las etapas del proceso constructivo del proyecto y su impacto en la sociedad. | Anexo 5.- Registro fotográfico y registro de asistencia. |

# SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN

Se ha podido determinar mediante la presente matriz, que existe un 82,76% del cumplimiento de las ambientales propuestas en el presente documento técnico ambiental del proyecto “AMPLIACIÓN Y REHABILIATACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL: KFC – SUEÑO DE BOLIVAR”, no se evidencia no conformidades menores (NC-), no se evidencia actividades con no conformidades mayores (+), se finaliza en un 17,24% de actividades que no aplican (NA). Se presenta a continuación los correspondientes resultados:

| ACCIONES ESTABLECIDAS | No. DE ACTIVIDADES |
| --- | --- |
| CUMPLE | 48 |
| NO CONFORMIDAD (-) | 0 |
| NO CONFORMIDAD (+) | 0 |
| NO APLICA | 10 |
| TOTAL | 58 |

ANEXOS

ANEXO 1. CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN CON EL PERSONAL

Charla de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Charla de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Charla de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Charla de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

ACTA DE SOCIALIZACIÓN CON EL PERSONAL

K

Registro de asistencia

Registro de asistencia.

Registro de asistencia.

Registro de asistencia.

ANEXO 2. TRIPTICOS INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD

Entrega de trípticos informativos de la obra a la comunidad

Entrega de trípticos informativos de la obra a la comunidad

Entrega de trípticos informativos de la obra a la comunidad

Entrega de trípticos informativos de la obra a la comunidad

ANEXO 3. COMUNICACIONES RADIALES Y MEDIANTE REDES SOCIALES

Comunicación de trabajos en la vía a través de medios de comunicación

Comunicación de trabajos en la vía a través de Tu radio

Comunicación de trabajos en la vía a través de radio Flama

Comunicación mediante redes sociales

Comunicación mediante redes sociales

Comunicación mediante redes sociales

ANEXO 4. COMUNICACIONES MEDIANTE PRESA ESCRITA Y REDES SOCIALES

Comunicación mediante redes sociales

Comunicación mediante prensa escrita

Comunicación mediante redes sociales

Comunicación mediante redes sociales

ANEXO 5. CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN CON LA COMUNIDAD

Socialización con la comunidad sobre la ampliación y rehabilitación de la vía.

Socialización con la comunidad sobre la ampliación y rehabilitación de la vía.

Socialización con la comunidad sobre la ampliación y rehabilitación de la vía.

Socialización con la comunidad sobre la ampliación y rehabilitación de la vía.

ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Acta de socialización con la comunidad

REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD

Acta de registro de socialización

ANEXO 6. AFICHES INFORMATIVOS

Cartelera informativa en campamento

Modelo de afiches

Colocación de afiches en la cartelera de información pública

Colocación de afiches en áreas publicas

Colocación de afiches en los frentes de trabajo (comunidad)

Colocación de afiches en los frentes de trabajo (comunidad)

ANEXO 7. SIMULACROS EN OBRA

Adiestramiento en contingencias

Adiestramiento en contingencias

Adiestramiento en primeros auxilios

Adiestramiento en primeros auxilios

ANEXO 8. SEÑALIZACIÓN EN EL CAMPAMENTO

| Colocación de punto de encuentro en el campamento |  |
| --- | --- |

Señalización de salvamiento e informativa

Señalización de salvamiento e informativa

Plano con ruta de evacuación

Colocación de Planos en sitios estratégicos oficinas del campamento

ANEXO 9. MEDIO DE EXTINCIÓN

| Colocación de extintor de 10 lbs clase ABC (PQS) como medio de extinción |  |
| --- | --- |
| Extintor de 10 lbs clase ABC señalizado y vigente |  |

ANEXO 10. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN OBRA

Delimitación de zonas seguras

Delimitación de zonas seguras

Delimitación de zonas seguras

Delimitación de zonas seguras

Delimitación de zonas seguras

Delimitación de zonas seguras

Delimitación de zonas seguras

Delimitación de zonas seguras

ANEXO 11. PLANOS DE RUTA DE EVACUACIÓN

Plano de ruta de evacuación

Colocación de Planos en sitios estratégicos oficinas del campamento

ANEXO 12. CERTIFICADO DE VACUNACIÓN

Listado del personal técnico y de apoyo vacunado con las 2 dosis contra el COVID-19

El personal de obra cuenta con sus respectivas 2 dosis de vacunación

El personal de obra cuenta con sus respectivas 2 dosis de vacunación

El personal de obra cuenta con sus respectivas 2 dosis de vacunación

El personal de obra cuenta con sus respectivas 2 dosis de vacunación

ANEXO 13. REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS DE EUFRATESINVEST S.A.

Registro Generador de desechos peligrosos otorgado por el MAAE a EUFRATESINVEST S.A.

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos al gestor ambiental autorizado CONSORCIO ARMAS & CABRERA, por parte de EUFRATESINVEST S.A., encargado de realizar el mantenimiento a la maquinaria del proyecto.

Área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos

ANEXO 14. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS

Punto Ecológico

Recolección de los desechos sólidos generados en obra para posterior ser entregados al carro recolector de basura

Recolección de los desechos sólidos generados en obra para posterior ser entregados al carro recolector de basura

Disposición final de desechos comunes (camión recolector municipal)

ANEXO 15. ESCOMBRERA AUTORIZADA

Escombrera autorizada

Escombrera autorizada

Resolución del Registro Ambiental de la escombrera autorizada

ANEXO 16.  ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES

| Contenedor para acopio de botellas plásticas ubicados en el campamento, construcción de fosa para desechos orgánicos |  |
| --- | --- |
| Entrega de materiales reciclables a un gestor autorizado (plástico y papel) |  |
| Entrega de materiales reciclables a un gestor autorizado (botellas pets y papel usado) |  |

ANEXO 17. BATERIAS SANITARIAS MOVILES

Batería sanitaria móvil empleada en obra

Batería sanitaria empleada en obra

Batería sanitaria empleada en obra

Batería sanitaria empleada en obra

Batería sanitaria empleada en obra

Batería sanitaria empleada en obra

ANEXO 18. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Se realiza el abastecimiento de combustible a la maquinaria y equipos del proyecto a través del DIMEX que se abastece de combustible en la gasolinera HENAY la cual cuenta con sus respectivos permisos

Se realiza el abastecimiento de combustible a la maquinaria y equipos del proyecto a través del DIMEX que se abastece de combustible en la gasolinera HENAY la cual cuenta con sus respectivos permisos

Se realiza el abastecimiento de combustible a la maquinaria y equipos del proyecto a través del DIMEX que se abastece de combustible en la gasolinera HENAY la cual cuenta con sus respectivos permisos

Se realiza el abastecimiento de combustible a la maquinaria y equipos del proyecto a través del DIMEX que se abastece de combustible en la gasolinera HENAY la cual cuenta con sus respectivos permisos

| Lugar de almacenamiento temporal de combustible en el campamento (gasolina para el uso de equipos y herramientas menores) |  |
| --- | --- |

ANEXO 19. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

ANEXO 20. MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE

Monitoreo de ruido ambiente en la intervención de la colocación de la alcantarilla ármico abscisa 100+515

Monitoreo de ruido ambiente en la intervención de la colocación de la alcantarilla ármico abscisa 100+515

Monitoreo de ruido ambiente en la intervención de la fundición del puente sobre el by pass quito - quevedo

Monitoreo de ruido ambiente en la intervención de la fundición del puente sobre el by pass quito - quevedo

ANEXO 21. MONITOREO DE GASES Y HUMO

Toma de muestras de gases y humo en la planta de asfalto

Toma de muestras de gases y humo en la planta de asfalto

Toma de muestras de gases y humo en la planta de asfalto

Toma de muestras de gases y humo en la planta de asfalto

ANEXO 22. MEDIO DE CONTENCIÓN DE DERRAMES

| Kit Antiderrames (aserrin, pala, escoba, recipiente) |  |
| --- | --- |

ANEXO 23. BATERIAS SANITARIAS FIJAS

Baterías sanitarias fijas para el personal de oficina

Batería sanitaria fija y ducha, empleada en el campamento

ANEXO 24. COLOCACIÓN DE LONAS EN VOLQUETES

Volquete transportando el material pétreo para el relleno de la alcantarilla abscisa 100+515

Volquete transportando el material pétreo para el relleno de la alcantarilla abscisa 100+515

Volquete transportando el material pétreo para el relleno en la construcción del puente

Volquete transportando el material pétreo para el relleno de la cajonera sector plaza Asturias

ANEXO 25. BOTINQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS Y ORDEN Y LIMPIEZA

Botiquín de primeros auxilios

ANEXO 26. SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL

Rótulo ambiental colocado en lugares estratégicos del proyecto

Rótulo ambiental colocado en lugares estratégicos del proyecto

Rótulo ambiental colocado en lugares estratégicos del proyecto

Rótulo ambiental colocado en lugares estratégicos del proyecto

ANEXO 27. ORDEN Y LIMPIEZA

Orden y limpieza del campamento

Orden y limpieza del campamento

Recolección de los desechos sólidos generados en obra para posterior ser entregados al carro recolector de basura

Recolección de los desechos sólidos generados en obra para posterior ser entregados al carro recolector de basura

Orden y limpieza del campamento

Orden y limpieza del campamento

ANEXO 28. CONTROL DE POLVO

Control de polvo en la vía

Control de polvo en la vía

Control de polvo en la vía

Control de polvo en la vía

ANEXO 29. BUZÓN DE SUGERENCIA

Buzón de quejas, comentarios y sugerencias